|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Revisando la carta Gantt, he logrado cumplir con la mayoría de las actividades dentro de los plazos definidos, como los ajustes de interfaz, el desarrollo de las vistas del panel administrativo y del cliente, la gestión de cobranza, F29 y formalizaciones, además de la preparación de mensajes y la exportación a Excel, entre otras muchas actividades que se pueden visualizar en el repositorio del proyecto. Uno de los factores que ha facilitado el desarrollo ha sido la comunicación directa con las dueñas de TRIBUTEK, lo que nos ha permitido comprender mejor los requerimientos y realizar cambios importantes a la propuesta inicial para mejorar el sistema. Sin embargo, estas modificaciones también han implicado reorganizar algunas tareas y dedicar más tiempo a ciertos aspectos del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? A partir de las observaciones recibidas en la primera presentación, tuve que replantear la forma de explicar los objetivos y las funcionalidades del sistema, ya que no logramos explicar claramente nuestra propuesta por falta de tiempo. Para enfrentar esta dificultad, mantuve una comunicación directa con las dueñas de TRIBUTEK, lo que me permitió comprender mejor sus necesidades y los conceptos involucrados en el sistema. Además, hemos incorporado nuevos requerimientos, como una interfaz principal y un panel para los clientes, que todavía se encuentran en desarrollo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que tuve un buen desempeño, ya que logré avanzar en la mayoría de las actividades propuestas, como el desarrollo de vistas del panel administrativo, la implementación de funcionalidades de frontend y backend, la documentación en archivos README, la corrección de errores y la incorporación de los requerimientos de las dueñas de TRIBUTEK. Para mejorar mi trabajo, considero importante organizar mejor la información recopilada y centralizar la documentación en un solo lugar, facilitando su consulta y evitando la pérdida de información.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaria aclarar si los cambios realizados en los requerimientos y la planificación del proyecto están bien encaminados, y si debemos ajustar algún aspecto para cumplir correctamente con los objetivos de la Fase 2.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Segun lo conversado con mi compañero Brandon Casas, no consideramos necesario redistribuir las actividades iniciales, ya que nos organizamos según nuestros roles de frontend y backend. Sin embargo, en algunas ocasiones debemos realizar tareas fuera de nuestras funciones principales, distribuyéndolas según las necesidades del proyecto. Además, a medida que avanza el desarrollo, surgen nuevas actividades que no estaban contempladas inicialmente y que deben asignarse a ambos integrantes según su naturaleza y prioridad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos que el trabajo en equipo ha sido bueno, destacando el apoyo mutuo en momentos difíciles, la buena comunicación y los conocimientos técnicos de ambos integrantes. Sin embargo, podríamos mejorar la organización de las tareas y la coordinación de los tiempos para cumplir de mejor manera con los plazos establecidos.